香美町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2023

１　目的

香美町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）は、香美町耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅の耐震化を一層促進する事を目的に策定する。

なお、毎年度、住宅耐震化に係る具体的な取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、アクションプログラムの充実・改善を図り、その内容を公表するものとする。

２　位置付け

アクションプログラムは、香美町耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅の耐震化を一層促進するために策定し、同計画の改定時に同計画に位置付けるものとする。

３　取組の計画・実績

計画

令和5年度取組内容

■補助事業

|  | 内容 | 目標戸数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 簡易耐震診断推進事業 | 5戸 |
| 2 | 耐震改修計画策定費補助 | 1戸 |
| 3 | 耐震改修工事費補助 | 1戸 |
| 4 | 建替工事費補助 | 1戸 |

■普及啓発等

|  | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全町民に対する普及啓発 | ・広報誌、HPによる広報活動 |
| 2 | 耐震診断を実施した住宅所有者に対する取組 | ・耐震診断を実施し1年経過した方へ耐震化補助制度のチラシを送付 |
| 3 | 改修事業者に係る取組 | ・耐震改修業者等技術者向けの講習会の開催（県による開催） ・住宅改修業者等の情報を窓口等で提供 |

実績

令和4年度取組実績

■補助事業

|  | 内容 | 実績戸数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 簡易耐震診断推進事業 | 2戸 |
| 2 | 耐震改修計画策定費補助 | 0戸 |
| 3 | 耐震改修工事費補助 | 0戸 |
| 4 | 建替工事費補助 | 0戸 |

■普及啓発等

|  | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全町民に対する普及啓発 | ・広報誌、HPによる広報活動 |
| 2 | 耐震診断を実施した住宅所有者に対する取組 | ・耐震診断を実施し1年経過した方へ耐震化補助制度のチラシを送付 |
| 3 | 改修事業者に係る取組 | ・耐震改修業者等技術者向けの講習会の開催（県による開催） ・住宅改修業者等の情報を窓口等で提供 |